TỔNG KẾT SPRINT 1:

* Họp online cuối ngày, thành viên tham gia đầy đủ
* Chốt tạo lập tài khoản làm nền tảng cho website
  + Trường: gmail
  + Thu: Youtube
  + Huyền: Instagram
* Phân bổ các vị trí về content, design, website, dự án
* Đưa ra các nội dung có trên web và hình thành website

SƠ LƯỢC SPRINT 2 SẮP TỚI:

* Lên hình ảnh
* Chọn nội dung bài viết
* Lên ý tưởng dự án
* Tham khảo hosting, domain

TỔNG KẾT SPRINT 2:

* Sprint :
  + Lỗi sprint, không nhận task được
  + Cần gặp cô để hỏi thêm
* Website:
  + Đã chốt được nội dung và ý tưởng hình thành website
  + Chốt hosting và domain
* Design thiết kế khung sườn, bảng màu, logo
* Content lên các bài viết phù hợp với web và triển khai bài viết
* Chốt các ý tưởng về dự án và cách để đưa lên web

SƠ LƯỢC SPRINT 3 SẮP TỚI:

* Sửa được lỗi của sprint 2

TỔNG KẾT SPRINT 3:

* Đã fix được lỗi của sprint 2
* Tiếp tục cập nhật bài viết và dự án lên Web
* Tiến hành thay banner cho website và design theo yêu cầu của bạn làm web
* Cài đặt các theme phù hợp cho web như

SƠ LƯỢC SPRINT 4 SẮP TỚI:

* Không có

TỔNG KẾT SPRINT 4:

* Lead có làm task nhưng không ghi vào sprint dẫn đến thiếu giờ của lead
* Kéo từ ngày 12 nhưng trong sprint vẫn ghi ngày 11
* Đã có bản sơ lược về Web, nhưng cần khắc phục 1 số điểm:
  + Tốc độ web còn chậm
  + Chưa có giao diện trên mobile app
  + Chưa đổi mã màu chuẩn theo logo
  + Chưa có trang liên hệ
  + Chưa làm trang thanh toán chuyển khoản
  + Chưa có danh sác những người đã từ thiện
* Tiếp tục cập nhật bài viết và dự án hằng tuần

SƠ LƯỢC SPRINT 5 SẮP TỚI:

* Tập trung sửa web

TỔNG KẾT SPRINT 5:

* Kiểm tra lại web
  + Đã fix được tốc độ web
  + Giao diện trên mobile app đã có
  + Đã thêm trang liên hệ
  + Đã thêm phần thanh toán chuyển khoản và thanh toán bằng thẻ
  + Đã cập nhật danh sách những người từ thiện
* Còn 1 số chỗ cần khắc phục như sau:
  + Tiếng anh ở 1 vài chỗ
  + Form của bài tin tức vẫn chưa dễ nhìn
  + Chưa liên kết được các trang mạng xã hội khác
  + Chưa thấy được lịch sử đóng góp
* Cập nhật bài viêt và dự án

SƠ LƯỢC SPRINT 6 SẮP TỚI:

* Học buổi lý thuyết cuối cùng
* Tuần sau thống nhất nội dung thuyết trình
* Bốc thăm

TỔNG KẾT SPRINT 6:

* Nhắc nhở: Nộp link sản phẩm trước ngày 3/5
* Bỏ phần thanh toán bằng thẻ vì không đủ quyền hạn để làm